**Acta de constitución**

**del proyecto**

***Sistema de recomendación, búsqueda y venta de   
productos para mypes***

***Fecha: 16/09/2019***

**Tabla de contenido**

Información del proyecto 2

Datos 2

Patrocinador / Patrocinadores 2

Propósito y justificación del proyecto 2

Descripción del proyecto y entregables 3

Objetivos 3

Cronograma de hitos principales 3

Lista de Interesados (stakeholders) 3

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 4

Gerente de proyecto 4

Niveles de autoridad 4

Aprobaciones 4

**Información del proyecto**

**Datos**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Debra Solutions |
| Proyecto | Sistema de venta y recomendación de productos generales para mypes |
| Fecha de preparación | 16/09/2019 |
| Cliente |  |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de proyecto | Caillahua Castillo Katherine |

**Patrocinador / Patrocinadores**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** | **Rama ejecutiva (Vicepresidencia)** |
| - | - | - | - |

**Propósito y justificación del proyecto**

|  |
| --- |
| Actualmente las micro y pequeñas empresas (MYPES) que cuentan con tiendas de diversos productos (tecnológicos, accesorios, etc) no cuentan con una visibilidad de estos como si lo hacen empresas más grandes, o aquellas que pueden realizar campañas de marketing digital.  Un punto importante para estas empresas es que sus tiendas se hagan conocidas ya que de eso depende su permanencia en el mercado y los ingresos que recaudan cada mes.  Hoy en día, adicional a las campañas por redes sociales existen plataformas que permiten a las empresas grandes generar más puntos de venta online a las cuales estas empresas pequeñas no tienen acceso por el costo que generaría, ante esta problemática nace “CAPTURALO”, una plataforma digital que busca visibilizar a las MYPES dentro de un plano tecnológico permitiendo que expongan sus productos a más clientes potenciales, aumentando sus números de ventas e insertándose a un mundo más digital. |

**Descripción del proyecto y entregables**

|  |
| --- |
| Se desarrollará un software que permita el registro de tiendas y productos de MYPES que podrán ser visualizados mediante búsquedas inteligentes desde un software bajo la plataforma android.  El usuario podrá capturar en foto cualquier producto de su interés y el software le recomendará productos similares y las tiendas donde pueden comprarlo, permite también la compra directa para recoger en tienda. |

**Objetivos**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * Generar visibilidad de las micro y pequeñas empresas que actualmente solo cuentan con puntos físicos de venta. * Aumentar en 5% el número de ventas actuales de las tiendas registradas. * Obtención de datos de los usuarios para hacer recomendaciones de productos. | |

**Cronograma de hitos principales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito** | **Fecha tope** |
| Análisis del proyecto | 26/09/2019 |
| Diseño del proyecto | 05/10/2019 |
| Desarrollo del proyecto | 29/10/2019 |
| Pruebas | 12/11/2019 |
| Entrega final de proyecto | 15/11/2019 |

**Lista de Interesados (stakeholders)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** | **Rama ejecutiva (Vicepresidencia)** |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |

**Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad**

**Gerente de proyecto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** | **Fechas** |
| Katherine Caillahua Castillo | Líder de proyecto | TI | 16/09/2019 |
| Renzo Muñoz Arellano | Líder de Desarrollo | Desarrollo TI | 16/09/2019 |
| Arce Alcántara Juan Alonso | Líder QA | QA | 16/09/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Niveles de autoridad**

|  |  |
| --- | --- |
| **Área de autoridad** | **Descripción del nivel de autoridad** |
| Decisiones de personal (Staffing) | Katherine Caillahua Castillo |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Katherine Caillahua Castillo |
| Decisiones técnicas | Renzo Muñoz Arellano |
| Resolución de conflictos | Renzo Muñoz Arellano |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Arce Alcántara Juan Alonso |

**Aprobaciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Patrocinador** | **Fecha** | **Firma** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |